# Nhận xét thành viên – Giai đoạn 2

Nhóm 16 · 01/11/2026 (tuần 25/10 → 01/11) · Người nhận xét: Hoàng Văn Huynh

Mọi kết quả dưới đây do Huynh tự chạy lại ngày 01/11 trên Docker, mỗi nhánh một stack sạch. Sửa xong thì đẩy commit mới lên nhánh của mình, không amend, không force-push.

Ký hiệu:

- ✅ đạt

- ❌ lỗi

- ⚠️ đạt có điều kiện

- ⛔ không chạy được

- ⏸ chưa có code

# Bảng điểm

| Thành viên | 25/10 | 01/11 | Đã merge / tổng | Tuần này |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Luận | 72 | 77 | 3/5 | Sửa đủ lỗi PD-10 → merge #60 |
| Vũ Văn Hùng | 80 | 76 | 2/5 | Không có commit |
| Trịnh Kim Loan | 54 | 70 | 1/6 | PD-13 merge #61; PD-17, PD-14a, PD-05 còn lỗi |
| Đỗ Huyền Trang | 66 | 62 | 1/7 | PD-23 mới, chưa chạy được |
| Phạm Sỹ Hiệp | 45 | 56 | 0/5 | PD-12 đạt nhưng chưa PR; PD-24, PD-26 sai nền |

Điểm = 50% chất lượng + 30% khối lượng + 20% quy trình. Một việc được merge khi đạt ≥ 75 điểm, không có lỗi chặn và test đạt khi chạy lại.

main sau merge #65: unit 74/59/2, e2e coord 22/22; ha đạt TC43–TC49 và TC63–TC67.

# Luận – 77

Tiến độ:

- Đã merge: PD-09, PD-11, PD-10.

- PD-14b: có nhánh, chưa PR.

- PD-07: chưa làm.

Kết quả test

| Việc | Kết quả |
| --- | --- |
| PD-10: TC43, TC44, TC65, TC66 cùng một lượt (COORD=1 HA=1) | ✅ 4/4 |
| PD-10: docker compose pause leader thật 15 s | ✅ bản kia lên leader; sau unpause chỉ còn 1 leader |
| PD-10: trạng thái sau lượt test trên | ❌ aggregator-2 bị tắt; 2 bản cùng isLeader: true (token 23, 27) |
| PD-14b: TC68 promote replica, TC70 hạ async | ✅ |
| PD-14b: TC69 zombie primary | ⚠️ chỉ đạt khi chạy riêng, và là test giả |
| PD-07: TC75–76 | ⏸ |

Cần sửa

- PD-10 – giả lập pause để lại 2 leader.

  - simulatePause đặt activeLease = null, nên sự kiện lost bị bỏ qua (leader.js:175, :119).

  - Sửa: hẹn setTimeout(handleLoseLeadership, durationMs). Hoặc bỏ endpoint này và cho TC66 dùng docker compose pause.

- PD-10 – TC65/66 luôn dừng aggregator-2 trong finally (e2e.test.mjs:729, :786). Hậu quả: TC43 chạy sau đó sẽ lỗi.

  - Sửa: chỉ dừng nếu chính test đã bật nó.

- PD-10 – request của người dùng cũng mang fencing token (nodes.js:91). Hậu quả: khoá dòng fencing làm các lệnh ghi phải xếp hàng, và người dùng nhận 409.

  - Sửa: chỉ gắn token khi có job.

- PD-10 – lệnh qua broker chưa kiểm fencing (commands.js:85).

  - Sửa: gọi checkFencing ngay sau BEGIN. Token cũ thì ghi 409 STALE_LEADER vào inbox.

- PD-14b – TC69 là test giả. Gặp header x-test-simulate-stale-epoch là app.js:120 trả 409 ngay, không đụng DB. Chạy ngay sau TC68 thì lỗi status 0, vì node A chưa nối lại xong.

  - Sửa: bật lại primary cũ thật rồi ghi qua node.

  - Sửa: chờ node A sẵn sàng trước khi gửi.

- PD-14b – nhánh còn chứa PD-10 bản cũ, xung đột với dev.

  - Sửa: tạo nhánh mới từ origin/dev, cherry-pick a613d05 c13fc62 5129966 088def2.

  - Chỉ giữ failover-manager/, dynamic-pool.js, epoch.test.js, rồi mở PR.

Đã sửa hộ: PD-09 làm node sập khi không nối được etcd lúc khởi động, vì index.js:73 gọi log.warn mà log.js không có hàm này. Huynh đã thêm log.warn trong 734860a; Luận không cần làm gì.

Sau khi sửa phải tự chạy

- COORD=1 HA=1: TC43, TC44, TC65, TC66 đạt.

- Sau lượt đó aggregator-2 vẫn chạy.

- /api/leader chỉ 1 bản trả isLeader: true.

- TC68, TC69, TC70 đạt cùng một lượt; TC69 dùng primary cũ thật.

- PD-07: TC75–76.

# Hùng – 76

Tiến độ:

- Đã merge: PD-01, PD-02.

- Còn mở: PR #49 (PD-08), #52 (PD-03), #53 (PD-04), không cập nhật từ 22–23/10.

- Tuần này không có commit. Trừ 4 điểm vì không phản hồi review.

Kết quả test

| Việc | Kết quả |
| --- | --- |
| PD-08: TC57, TC58 | ⛔ |
| PD-03: TC51, TC54, TC62 | ⛔ |
| PD-04: TC61 | ⛔ |

Lý do không chạy được:

- Merge thử vào dev thì xung đột: PD-08 4 file, PD-03 7 file, PD-04 6 file.

- Test PD-08 cần biến PD02_SOURCE_ROOT trỏ tới một checkout riêng.

- Test PD-03 cần bản ghép bằng patch.

- TC61 tự skip trong code (pd04-broadcast.test.mjs:124).

Cần sửa

- PD-08/03/04 nối vào PD-02 bằng file .patch.

  - Sửa: rebase từng nhánh lên dev (PD-02 đã có trên dev) và nối hook trực tiếp.

  - Xoá scripts/pd0*-pd02*.patch, retry-integration.js, admin-integration.js, prepare-pd04-candidate.mjs.

  - Test chạy được bằng node --test trên stack thường.

- PD-03 – command-flow.js viết dồn, có dòng dài 221 ký tự.

  - Sửa: viết lại cho dễ đọc.

- PD-03 – đổi mặc định sang broker (routes.js:10).

  - Sửa: giữ http cho tới khi e2e chế độ broker chạy trong CI.

- PD-02 – kẹt hàng đợi phản hồi.

  - Gặp tin không có queue nhận thì break, cả hàng đợi kẹt (command-replies.js:76). Sửa: đánh dấu tin đó rồi đi tiếp.

  - Bãi chưa có queue thì cứ 5 s reconnect một lần (commands.js:151). Sửa: tăng dần thời gian chờ, tối đa 60 s.

- Quy trình – 3 PR cùng chờ, quy định tối đa 2.

  - Sửa: chuyển #52, #53 sang Draft.

  - Đăng thiết kế PD-03 lên issue #20.

Sau khi sửa phải tự chạy

- TC57: lỗi tạm thời → thử lại rồi thành công, không trùng.

- TC58: tin sai schema → vào cmd.dead, đẩy lại được.

- TC51, TC54, TC62 với COMMAND_MODE=broker.

- TC61: tắt F khi phát lệnh 3 bãi → kết quả 2/3.

- e2e trên dev mới nhất không đỏ.

# Loan – 70

Tiến độ: làm nhiều nhất nhóm tuần này.

- Đã merge: PD-13.

- Còn lỗi: PR #55 (PD-17), #63 (PD-14a), #64 (PD-05, mở 31/10).

- PD-15, PD-16: chưa làm.

Kết quả test

| Việc | Kết quả |
| --- | --- |
| PD-13: TC60; tắt parking-a | ✅ 4/4; 20/20 request vẫn 200 |
| PD-17: TC74 với D lệch +30000 | ✅ |
| PD-17: TC74 với D lệch -30000 | ❌ vào D đứng trước ra A |
| PD-14a: pg_stat_replication | ✅ A, D quorum; B, C async |
| PD-14a: bật ha → down → up không ha → ghi vào A | ❌ treo vô hạn |
| PD-14a: config -q | ❌ lỗi khi không có profile, hoặc chỉ có ha; ✅ đạt với ha + extra |
| PD-05: TC52, TC53 | ✅ |
| PD-05: TC60 SAC | ❌ 3/3 lần trượt, đo được 7,2–7,7 s (yêu cầu ≤ 5 s) |
| PD-15 TC71, PD-16 TC72–73 | ⏸ |

Cần sửa

- PD-17 – HLC không truyền qua HTTP. TC74 đạt chỉ vì D chạy nhanh hơn.

  - nodes.js:94: gửi header x-hlc: hlc.now().

  - Node: có x-hlc và x-internal-key thì gọi hlc.update.

  - Thêm biến thể TC74 với lệch -30000, xe vào D đi qua Aggregator.

- PD-14a (chặn) – ALTER SYSTEM lưu vĩnh viễn trong volume (configure-sync-a.sh:25).

  - Sửa: compose gốc thêm -c synchronous_standby_names='' cho db-a, db-d.

  - docker-compose.ha.yml bỏ tham số này đi.

- PD-14a – docker-compose.ha.yml lỗi khi thiếu profile. Lỗi: parking-a depends on undefined service "db-a-sync-config" (:31, :59).

  - Sửa: dùng depends_on … required: false.

  - Cho db-d vào cả profile ha.

  - Ghi vào runbook: chạy up -d, không dùng --wait.

- PD-05 – TC60 đo sai. Thời gian đo được chủ yếu là lệnh rabbitmqctl chạy qua docker compose exec (khoảng 6 s mỗi lần gọi), không phải failover (tc60.pd05.test.mjs:402).

  - Sửa: đo bằng Management API (GET :15672/api/consumers/%2F), hoặc bằng khoảng cách processed_at trong inbox_messages.

  - PD-13 đã merge, nên chạy lại với parking-a-1/parking-a-2.

- Nhỏ:

  - PD-17: comment sai ở slots.js:275; thụt lề sai ở commands.js:52.

  - PD-14a: runbook thiếu cách chạy script đo trễ trong container; rewind.mjs --execute chưa chạy thật.

  - PD-13: tc60.pd13.test.mjs:22 viết cứng tên container, nên lấy bằng docker compose ps -q. docker-compose.pd13.yml chép lại biến môi trường, nên dùng extends.

Sau khi sửa phải tự chạy

- TC74 đạt với cả +30000 và -30000.

- Bật ha → down (không -v) → up không ha → đặt chỗ ở A trả 201.

- config -q không lỗi với mọi tổ hợp profile.

- TC60 PD-05 đạt 3 lần liên tiếp.

- PD-15 TC71, PD-16 TC72–73.

# Trang – 62

Tiến độ:

- Đã merge: PD-18.

- Còn mở: PR #58 (PD-22), không cập nhật từ 24/10; PR #62 (PD-23), có lỗi chặn.

- PD-06, 20, 21, 25: chưa làm.

- Các lỗi PD-18 và PD-22 từ tuần trước chưa sửa.

Kết quả test

| Việc | Kết quả |
| --- | --- |
| PD-18: 40 sự kiện bãi C, độ trễ outbox → broker | ❌ p50 37 ms, p95 61 ms, 0% dưới 20 ms |
| PD-18: sau restart db-c | ❌ p50 338 ms, p95 690 ms (chậm gấp 10 lần) |
| PD-22: Aggregator khởi động, có và không có events.stream | ✅ khoảng 2 s cả hai trường hợp |
| PD-22: e2e | ❌ 16/17: TC37 lỗi Cannot read properties of null (reading 'token'); trên dev thì đạt |
| PD-23: /api/admin/stats | ❌ toàn 0 |
| PD-06: TC55, TC59 | ⏸ |

Cần sửa

- PD-23 (chặn) – không đọc được sự kiện nào. enabled_plugins thiếu rabbitmq_stream, nên cổng 5552 trả ECONNREFUSED. events.stream cũng chưa có trong definitions.json.

  - Sửa: bật plugin.

  - Merge PD-22 trước, rồi rebase PD-23.

- PD-23 – bật mặc định, không có đường lui (docker-compose.yml:115).

  - Sửa: đặt ${USE_STATS_SERVICE:-false}.

  - Khi stats-service lỗi thì quay về scatter–gather.

- PD-23 – thiếu doanh thu tiền mặt. Doanh thu chỉ được cộng khi có PAYMENT_COMPLETED (slots.js:178).

  - Sửa: cộng fee của CAR_EXIT khi trả CASH.

- PD-23 – sự kiện thanh toán giả dạng SLOT_UPDATED OCCUPIED (slots.js:261).

  - Sửa: dùng event_type riêng, không có status/version.

  - Thụt lề lại khối này.

- PD-23 – tin lỗi bị mất vì offset vẫn tăng (consumer.js:219).

  - Sửa: ghi offset trong cùng giao dịch; lỗi thì đọc lại từ offset cũ.

  - Bỏ console.log ở mỗi sự kiện.

  - Nhóm giờ theo Asia/Ho_Chi_Minh.

- PD-23 – chưa có test.

  - Sửa: unit test processEvent, và một e2e so sánh 2 chế độ.

- PD-18 – LISTEN không nối lại khi DB khởi động lại, nên relay rơi về quét định kỳ. Cả trước khi restart cũng chưa đạt mục tiêu ≥ 95% sự kiện dưới 20 ms.

  - Sửa: bắt sự kiện end/error của client LISTEN rồi nối lại.

  - Đo lại và tìm chỗ chậm.

- PD-22 – TC37 lỗi trên nhánh, thiếu xử lý lỗi.

  - Sửa: rebase #58 lên dev và kiểm lại TC37.

  - Thêm ch.on('error') (events.js:103).

  - Thêm timeout cho replay.

  - Thêm bảng số đo trước/sau.

Sau khi sửa phải tự chạy

- restart db-c → 40 sự kiện bãi C, ≥ 95% dưới 20 ms.

- PD-22 e2e đạt hết; xoá stream thì Aggregator vẫn khởi động trong ≤ 10 s.

- PD-23: tạo 150 phiên mẫu → /api/admin/stats khớp nhau giữa true và false.

- PD-23: restart stats-service → không đếm trùng, không thiếu.

- PD-06: TC55, TC59.

# Hiệp – 56

Tiến độ:

- PD-12: đã rebase và test đạt nhưng chưa có PR.

- PD-24, PD-26, PD-19: chưa có PR.

- PD-27: chưa làm.

Kết quả test

| Việc | Kết quả |
| --- | --- |
| PD-12: e2e SCALE=1 COORD=1 trên 6 bãi | ✅ 21/21 |
| PD-12: ưu tiên gọi bãi cùng zone | ❌ chưa làm: zone chỉ được lưu, không dùng |
| PD-24: TC77 trace trên Jaeger | ⛔ máy Huynh không tải được image Jaeger/OTel |
| PD-26: TC78 --seed 42 --nemesis partition --time 120 | ❌ 5/6 bất biến (469 lệnh thành công, 475 lệnh đã nhận) |
| PD-26: TC79, PD-27: TC80 | ⏸ |

Cần sửa

- PD-12 – chưa có PR, thiếu ưu tiên vùng.

  - Sửa: mở PR từ feature/PD-12-six-parking-rebased, đóng #56.

  - Aggregator ưu tiên gọi bãi cùng zone trước.

  - Bỏ cột managed_by_etcd (schema.sql:24).

  - gen-lots.mjs sinh cả 6 bãi từ một mẫu.

- PD-24 – làm trên nhánh PD-03 chưa merge, xung đột 17 file.

  - Sửa: tạo nhánh mới từ origin/dev.

  - Chỉ lấy tracing.js, otel-collector.yml, docker-compose.tracing.yml, tài liệu và test từ 1ebd265.

  - Không đụng commands.js, saga.js.

- PD-26 – bất biến 4 lỗi: did not converge within 30s: fetch failed. Mỗi vòng kiểm tra gọi docker compose exec 18 lần, nên một vòng đã gần hết 30 s (checkers.mjs:145). Lần chạy đầu, RabbitMQ lỗi lúc khởi động và runner dừng hẳn.

  - Sửa: gộp truy vấn mỗi DB thành một lần gọi.

  - Ghi rõ bãi nào lỗi fetch.

  - Thêm bước thử lại up.

- PD-26 – chưa duyệt thiết kế, làm trên nhánh tích hợp. index.js:21 ghi đè Date.now, làm lệch hạn JWT và hạn giữ chỗ. ket-qua-jepsen.md dài 1466 dòng, phần lớn là log.

  - Sửa: đăng thiết kế lên issue #44 và chờ duyệt.

  - Tách tests/jepsen/ ra nhánh mới từ dev.

  - Bỏ ghi đè Date.now.

  - File kết quả chỉ giữ bảng.

- PD-19: rebase sau khi PD-12 merge.

Sau khi sửa phải tự chạy

- PD-12: e2e SCALE=1 COORD=1 đạt hết. Với ZONE=bac, log cho thấy gọi A–C trước.

- PD-24 TC77: một trace đủ chặng HTTP → AMQP → DB → outbox → AMQP → Socket.IO; chụp ảnh vào PR.

- PD-26 TC78: đạt 6/6 bất biến với --seed 42. TC79: cô lập 1 nút RabbitMQ, không mất lệnh.

- PD-27 TC80: bảng trước/sau với k6.

# Lưu ý chung

- TC43 viết cứng cổng 3000. Nên đọc từ biến FRONTEND_URL.

- Windows: cổng 2379 có thể bị hệ điều hành giữ. Khi đó đổi cổng host trong docker-compose.override.yml.

- Máy 16 GB: chạy node --test --test-concurrency=2 test/*.test.js.