# Chia việc thành viên từ 01/11/2026

Nhóm 16 · Giai đoạn 2 · Người lập: Hoàng Văn Huynh

# Thay đổi so với bảng chia việc cũ

- Mỗi thành viên chỉ giữ những việc code độc lập: không phải chờ ai merge, làm được ngay hôm nay.

- Mọi việc người khác đang chờ, và mọi việc phải chờ việc khác xong mới làm được, Huynh làm hết.

- Huynh dùng lại code đã có trên các nhánh, giữ tên tác giả trong commit. Phần đã làm vẫn tính điểm cho người viết.

- Từ hôm nay không sửa các nhánh sau nữa, để tránh làm trùng:

- feature/PD-12-six-parking-rebased

- hung-pd-03-request-reply

- feature/PD-14a-db-replication-clean

- feature/PD-14b-auto-failover-epoch

- feature/PD-19-regional-aggregators

Các việc Huynh nhận:

| Việc | Trước đây |
| --- | --- |
| PD-12 Mở rộng 6 bãi | Hiệp |
| PD-19 Aggregator theo vùng | Hiệp |
| PD-27 Đo trước/sau | Hiệp |
| PD-24 phần trace lệnh qua broker | Hiệp |
| PD-26 phần nemesis failover DB, treo leader | Hiệp |
| PD-03 Request–reply | Hùng |
| Nối PD-08, PD-04 vào PD-03; TC61 trên 6 bãi | Hùng |
| PD-14a Bản sao DB 6 bãi | Loan |
| PD-16 Phân mảnh db-users | Loan |
| PD-15 mở rộng ra 6 bãi | Loan |
| PD-14b Failover tự động | Luận |
| PD-07 Saga qua broker | Luận |
| PD-06 TTL lệnh, back-pressure | Trang |
| PD-25 Metrics, cảnh báo, dashboard | Trang |
| PD-21 Giới hạn đăng nhập | Trang |

# Quy tắc chung

- Mỗi việc một nhánh tạo từ origin/dev mới nhất, một PR vào dev. Không amend, không force-push.

- Trước khi báo xong:

- Unit: node --test --test-concurrency=2 test/*.test.js đạt.

- e2e cũ không đỏ.

- Các test ở cột "Xong khi" đạt khi chạy lại trên Docker sạch (down -v trước).

- Mô tả PR dán kết quả các test đó.

- Lỗi đã ghi trong tai-lieu/nhan-xet-thanh-vien-gd2.md phải sửa trước khi làm việc mới.

# Luận

| # | Việc | Làm gì | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa PD-10 | Xem chi tiết ở dưới bảng | TC43, TC44, TC65, TC66 cùng đạt một lượt; sau đó /api/leader chỉ 1 bản là leader |

Chi tiết việc 1, 4 lỗi cần sửa:

- simulatePause để lại 2 leader. Hẹn setTimeout(handleLoseLeadership, durationMs), hoặc bỏ endpoint này.

- finally của TC65/66 tắt aggregator-2. Chỉ tắt nếu chính test đã bật nó.

- Mọi request đều mang fencing token. Chỉ gắn token khi có job.

- parking-node/src/commands.js thiếu kiểm fencing. Gọi checkFencing ngay sau BEGIN; token cũ thì ghi 409 STALE_LEADER vào inbox.

# Hùng

| # | Việc | Làm gì | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa PD-02 (đã merge) | command-replies.js:76: gặp tin lỗi thì đánh dấu rồi đi tiếp, không break. commands.js:151: thời gian chờ reconnect tăng dần, tối đa 60 s | Unit test cho cả 2 trường hợp |
| 2 | PD-08 Retry, DLQ (#25) | Nhánh mới từ dev, lấy phần retry/DLQ từ hung-pd-08-retry-dlq. Nối thẳng vào consumer PD-02 trên dev. Xoá scripts/pd08-pd02-integration.patch, retry-integration.js. Test chạy trên stack thường, không cần PD02_SOURCE_ROOT | TC57, TC58 đạt |
| 3 | PD-04 Phát lệnh nhiều bãi (#21) | Nhánh mới từ dev. Xoá patch, prepare-pd04-candidate.mjs, admin-integration.js. Mở PR mới rồi đóng #53 | Phát lệnh tới A–C đạt trên trang Quản trị |

# Loan

| # | Việc | Làm gì | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD-17 HLC (#35) | Xem chi tiết ở dưới bảng | TC74 đạt với D lệch cả +30000 và -30000 |
| 2 | PD-05 SAC (#22) | Đo failover bằng Management API (GET :15672/api/consumers/%2F) hoặc bằng processed_at, không dùng rabbitmqctl. Chạy với 2 bản node thật parking-a-1/parking-a-2 | TC60 PD-05 đạt 3 lần liên tiếp |
| 3 | Sửa PD-13 (đã merge) | tc60.pd13.test.mjs lấy tên container bằng docker compose ps -q. docker-compose.pd13.yml dùng extends | TC60 đạt khi đổi COMPOSE_PROJECT_NAME |
| 4 | PD-15 Đọc replica (#33), cho bãi A | Xem chi tiết ở dưới bảng. Dùng db-a-replica đã có ở profile ha | TC71: replica trễ 2 s, đặt chỗ rồi đọc ngay vẫn thấy |

Chi tiết việc 1 (PD-17):

- Aggregator nodes.js gửi header x-hlc: hlc.now().

- Node: có x-hlc và x-internal-key thì gọi hlc.update.

- Thêm biến thể TC74 với D lệch -30000, xe vào D đi qua Aggregator.

- Sửa comment ở slots.js:275 và thụt lề ở commands.js:52.

Chi tiết việc 4 (PD-15):

- readThrough() trong db.js: replica trễ quá 1 s thì đọc primary.

- Các API ghi trả header X-LSN. Frontend gửi lại X-Min-LSN, Aggregator chuyển tiếp xuống node.

- Node chỉ đọc replica khi replica đã theo kịp LSN đó.

# Trang

| # | Việc | Làm gì | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD-18 Relay (#36, đã merge) | LISTEN nối lại khi DB khởi động lại (bắt end/error của client). Tìm chỗ chậm: hiện đo được p50 37 ms | restart db-c rồi 40 sự kiện: ≥ 95% dưới 20 ms |
| 2 | PD-22 Replay stream (#40) | Rebase #58 lên dev, sửa TC37. Thêm ch.on('error'), timeout cho replay, bảng số đo có/không replay | e2e đạt hết; xoá stream thì Aggregator khởi động ≤ 10 s |
| 3 | PD-23 Thống kê CQRS (#41), làm sau việc 2 | Xem chi tiết ở dưới bảng | 150 phiên mẫu: số liệu khớp giữa true và false; restart stats-service không đếm trùng, không thiếu |
| 4 | PD-20 Hedged, ETag (#38) | hedgedGet() trong nodes.js: sau 120 ms chưa có kết quả thì gọi bản node thứ 2, huỷ bản chậm bằng AbortController, tự tắt khi số lần gửi thêm > 5%. GET /api/parkings/:id có ETag, trả 304 | p99 tra cứu giảm ≥ 30% khi một bản node chậm (đo bằng k6 + toxiproxy) |

Chi tiết việc 3 (PD-23):

- Bật rabbitmq_stream.

- USE_STATS_SERVICE mặc định false; stats-service lỗi thì quay về scatter–gather.

- Cộng doanh thu tiền mặt.

- Sự kiện thanh toán dùng event_type riêng.

- Ghi offset trong cùng giao dịch.

- Nhóm giờ theo Asia/Ho_Chi_Minh.

- Unit test processEvent.

# Hiệp

| # | Việc | Làm gì | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD-24 OpenTelemetry (#42), phần HTTP và sự kiện | Xem chi tiết ở dưới bảng | TC77: trace một lần đặt chỗ có đủ HTTP → DB → outbox → AMQP → Socket.IO; chụp ảnh vào PR |
| 2 | PD-26 Jepsen (#44), phần mạng và broker | Xem chi tiết ở dưới bảng | TC78 (phân hoạch Bắc–Nam 30 s) đạt 6/6 bất biến, có in seed; TC79 không mất lệnh đã confirm |

Chi tiết việc 1 (PD-24):

- Tạo nhánh mới từ dev. Chỉ lấy tracing.js, otel-collector.yml, docker-compose.tracing.yml từ 1ebd265; không đụng commands.js, saga.js.

- Thêm cột traceparent vào outbox, relay.js đặt giá trị này vào header AMQP.

- Aggregator tạo span socket.emit; log ghi thêm traceId.

Chi tiết việc 2 (PD-26):

- Đăng thiết kế lên #44 trước.

- Tách tests/jepsen/ ra nhánh mới từ dev; bỏ ghi đè Date.now.

- Sửa bất biến 4: gộp truy vấn mỗi DB thành 1 lần gọi; thêm bước thử lại up.

- Nemesis: phân hoạch Bắc–Nam, cô lập 1 nút RabbitMQ, mất 20% gói.

- Code và TC79 chạy được ngay trên 3 bãi. TC78 cần 6 bãi: PD-12 là việc đầu tiên Huynh merge. Trong lúc chờ, chạy thử trên nhánh huynh/PD-12.