# PLAN – Huynh làm mọi việc có phụ thuộc, để thành viên code độc lập

Ngày lập: 01/11/2026 · Nhánh gốc: dev (42f0456) · Người làm: Huynh (Claude code giúp)

Thành viên làm các việc độc lập trong tai-lieu/chia-viec-thanh-vien-tu-01-11.md. Huynh làm mọi việc còn lại, gồm hai loại:

- Việc người khác đang chờ.

- Việc phải chờ việc khác xong mới làm được.

# Thứ tự

| Đợt | Việc | Cần xong trước |
| --- | --- | --- |
| 1 | B1 PD-12 · B2 PD-03 | — |
| 2 | B3 PD-14a · B4 PD-16 · B5 PD-07 · B6 PD-06 · B7 PD-19 | B3: B1 · B4–B6: B2 · B7: B1 |
| 3 | B8 PD-14b · B9 PD-21 · B10 PD-25 | B8: B3 · B9: B4 · B10: B2, B6 |
| 4 | B11 nối PD-08, PD-04 vào PD-03, TC61 · B12 PD-15 ra 6 bãi · B13 PD-24 trace lệnh · B14 PD-26 nemesis failover | việc độc lập tương ứng của Hùng, Loan, Hiệp đã merge |
| 5 | B15 PD-27 đo trước/sau · B16 kết thúc | tất cả |

Ở đợt 4, Huynh chờ thành viên chứ không có thành viên nào phải chờ Huynh. Nếu thành viên chưa xong, Huynh làm việc khác trong đợt 2–3 trước.

# Quy tắc chung

- Mỗi bước một nhánh huynh/PD-xx tạo từ origin/dev mới nhất, một PR vào dev. Merge khi CI xanh và e2e trên Docker đạt.

- Dùng code có sẵn bằng git cherry-pick để giữ tên tác giả. Phần sửa thêm nằm trong commit riêng. Mô tả PR ghi rõ phần nào của ai.

- Không sửa, không force-push nhánh của thành viên.

- Sửa đúng các lỗi đã ghi trong tai-lieu/nhan-xet-thanh-vien-gd2.md cho việc đó.

- Kiểm tra mỗi bước:

- Unit: node --test --test-concurrency=2 test/*.test.js trong parking-node và aggregator-service (và service mới nếu có).

- e2e trên Docker theo profile của việc đó.

- e2e mặc định không đỏ.

- Docker trên máy Huynh: frontend cổng 3005, etcd-1 cổng 23790 trong docker-compose.override.yml (không commit). Docker Hub đang timeout từ trong Docker: image nào thiếu thì thử lại hoặc dùng bản có sẵn.

- Xong mỗi bước: đổi - [ ] thành - [x]. Bước có thiết kế khó (B2, B4, B8): viết nửa trang thiết kế vào issue trước khi code.

# Đợt 1

### B1 – PD-12 Mở rộng 6 bãi (issue #29)

Nền: feature/PD-12-six-parking-rebased (0af30c8, Hiệp), đã đạt e2e 21/21.

- [ ] git checkout -b huynh/PD-12 origin/dev && git cherry-pick 0af30c8. Xung đột thì giữ code PD-10, PD-13 trên dev, thêm phần 6 bãi.

- [ ] Ưu tiên vùng:

- aggregator-service/src/nodes.js, makeRegistry: thêm tham số zone (từ process.env.ZONE, mặc định bac).

- Trong gather (dòng ~177): sắp xếp [...nodes.values()] để bãi cùng zone đứng trước, rồi mới gọi.

- Thêm api.ordered() trả danh sách đã sắp xếp, để route nào chọn một bãi bất kỳ cũng dùng được.

- Truyền zone khi gọi makeRegistry ở aggregator-service/src/index.js; thêm ZONE vào docker-compose.yml và docker-compose.scale.yml.

- [ ] Bỏ cột managed_by_etcd (aggregator-service/src/schema.sql:24) và mọi chỗ dùng. Kiểm bằng git grep managed_by_etcd: không còn kết quả.

- [ ] scripts/gen-lots.mjs:

- Đưa A–C vào LOTS cùng D–F, sinh 6 bãi từ một mẫu, bỏ khối viết tay (dòng ~60).

- Cập nhật scripts/gen-lots.test.mjs.

- Sinh lại docker-compose.scale.yml.

- [ ] README: dùng up -d, không dùng --wait (service region-latency chạy xong thì thoát).

- [ ] Unit test aggregator-service/test/discovery.test.js (hoặc nodes-zone.test.js): với zone='nam' thì thứ tự là D, E, F, A, B, C.

- [ ] Kiểm tra:

- node scripts/gen-lots.mjs.

- docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.scale.yml --profile scale --profile coord up -d.

- SCALE=1 COORD=1 node --test tests/e2e.test.mjs đạt hết.

- e2e mặc định 3 bãi đạt.

- [ ] PR vào dev, đóng #56, merge.

### B2 – PD-03 Request–reply (issue #20)

Nền: hung-pd-03-request-reply (fd9d781, Hùng), 36 file, xung đột 7 file với dev.

- [ ] Viết thiết kế nửa trang vào #20, lấy từ tai-lieu/pd-03-design.md.

- [ ] git checkout -b huynh/PD-03 origin/dev && git cherry-pick fd9d781. Khi giải xung đột:

- aggregator-service/src/commands.js, index.js, routes.js: giữ PD-10 (leader, fencing, nodes.call có job), thêm request-reply.

- frontend/src/App.jsx, pages/History.jsx, pages/MyReservations.jsx: giữ giao diện dev, thêm CommandStatus và xử lý 202.

- [ ] Áp scripts/pd03-pd02-reply.patch thẳng vào parking-node/src/commands.js, rồi xoá file patch. Kiểm bằng git grep pd03-pd02: không còn kết quả.

- [ ] Topology:

- Exchange parking.replies (direct).

- Queue agg.replies.<INSTANCE_ID>: quorum, TTL 60000, bind khoá <INSTANCE_ID>.

- Khai báo ở aggregator-service/src/commands.js và rabbitmq/definitions.json.

- [ ] Bảng commands trong aggregator-service/src/schema.sql: id TEXT PK, parking_id, type, user_id, status CHECK (PENDING|DONE|FAILED|EXPIRED), result JSONB, created_at, updated_at.

- [ ] Đặt chỗ, huỷ, thanh toán (routes.js, sessions-routes.js) khi COMMAND_MODE=broker:

- Ghi PENDING.

- Gửi lệnh với replyTo=INSTANCE_ID, correlationId=commandId.

- Chờ trong Map pending tối đa REPLY_WAIT_MS=3000 → trả 201/409, hoặc 202 kèm { commandId }.

- [ ] Consumer agg.replies.<i>:

- UPDATE commands.

- Trả kết quả cho request đang chờ.

- io.to('user:'+userId).emit('COMMAND_RESULT', …).

- [ ] GET /api/commands/:id: chỉ chủ lệnh hoặc ADMIN xem được.

- [ ] Viết lại aggregator-service/src/command-flow.js: dòng ≤ 120 ký tự, tách hàm, theo phong cách commands.js.

- [ ] COMMAND_MODE mặc định http ở routes.js, index.js, docker-compose.yml.

- [ ] Frontend: api.js xử lý 202; trang đặt chỗ hiện "Đang xử lý" và nghe COMMAND_RESULT.

- [ ] Gộp tests/command-flow.e2e.mjs vào bộ e2e với cờ PD03_BROKER=1, chạy trên stack thường.

- [ ] Xoá tai-lieu/pd-03-*-e2e.log, pd-03-evidence.md. Giữ pd-03-request-reply.md và ảnh.

- [ ] Kiểm tra:

- Unit node, aggregator, frontend/test/command-client.test.mjs đạt.

- Với COMMAND_MODE=broker PD03_BROKER=1: TC51 (201 trong ≤ 3 s, tin có correlationId), TC54 (tắt bãi 5 s → 202 → Socket.IO DONE), TC62 (dừng aggregator trước khi có phản hồi → aggregator-2 trả DONE).

- Với COMMAND_MODE=http: e2e cũ đạt.

- [ ] PR, đóng #52, merge.

# Đợt 2

### B3 – PD-14a Bản sao DB 6 bãi (issue #31) – sau B1

Nền: feature/PD-14a-db-replication-clean (23d9fbc 23d5ee0 3d53169, Loan).

- [ ] git checkout -b huynh/PD-14a origin/dev && git cherry-pick 23d9fbc 23d5ee0 3d53169.

- [ ] Đưa db-x-replica vào mẫu bãi của scripts/gen-lots.mjs:

- A, D: đồng bộ, synchronous_standby_names='ANY 1 (db_x_replica)'.

- B, C, E, F: bất đồng bộ.

- Primary bật wal_log_hints=on.

- Sinh lại docker-compose.scale.yml.

- [ ] Sửa lỗi chặn: chế độ đồng bộ lưu vĩnh viễn trong volume.

- docker-compose.yml thêm -c synchronous_standby_names='' vào lệnh của db-a (và db-d).

- docker-compose.ha.yml đè lại lệnh, không có tham số này.

- [ ] docker-compose.ha.yml:

- depends_on: { db-a-sync-config: { condition: service_completed_successfully, required: false } }.

- db-d thuộc cả profile ha.

- [ ] Bật metric replication_lag_seconds cho mọi bãi (đặt READ_DATABASE_URL).

- [ ] tai-lieu/runbook-failover.md:

- Dùng up -d, không --wait.

- Lệnh chạy script đo độ trễ trong container.

- Kết quả chạy thật scripts/rewind.mjs --execute trên volume thử.

- [ ] Kiểm tra:

- config -q đạt với: không profile, ha, ha+extra, scale.

- Bật ha → down → up không ha → đặt chỗ ở A trả 201.

- pg_stat_replication: A, D quorum/sync; các bãi khác async.

- Độ trễ sao chép < 1 s cả 6 bãi.

- e2e HA=1 và SCALE=1 đạt.

- [ ] PR, đóng #63, merge.

### B4 – PD-16 Phân mảnh db-users (issue #34) – sau B2

- [ ] Thiết kế nửa trang vào #34.

- [ ] aggregator-service/src/ring.js:

- Băm sha1(username.toLowerCase()), lấy 4 byte đầu thành số trên vòng 2³².

- 128 nút ảo mỗi phân mảnh.

- Hàm shardFor, addShard, removeShard.

- [ ] Compose: db-users-1, db-users-2, mỗi cái có replica (cùng mẫu B3). Biến USERS_DATABASE_URLS là danh sách URL phân cách bằng dấu phẩy.

- [ ] Aggregator: mỗi phân mảnh một Pool, thêm hàm usersPool(username). Chuyển sang pool theo người dùng:

- users (auth.js, kể cả seedUsers).

- commands (B2).

- sagas (saga.js).

- Các bảng chung khác giữ ở db-agg.

- [ ] scripts/them-phan-manh.mjs: ghi đôi → chép → đối chiếu số lượng và checksum → chuyển đọc → xoá bản cũ. Có --dry-run.

- [ ] Kiểm tra:

- TC72 (aggregator-service/test/ring.test.js): 10 000 username lệch ≤ 10%; thêm phân mảnh 3 thì 30–36% khoá phải chuyển.

- TC73 (e2e): stop db-users-1 → người ở phân mảnh 2 vẫn đăng nhập và đặt chỗ được.

- e2e cũ đạt.

- [ ] PR, merge.

### B5 – PD-07 Saga qua broker (issue #24) – sau B2

- [ ] aggregator-service/src/saga.js: giữ bảng sagas và các hàm run, compensate, recover. call() gửi lệnh qua kênh lệnh của B2 và chờ phản hồi, thay cho HTTP.

- [ ] UPDATE sagas … steps trước khi gửi mỗi lệnh, messageId=<sagaId>:<i>:<hành động>.

- [ ] parking-node/src/schema.sql: thêm PENDING_SAGA vào CHECK của reservations.status.

- Bước giữ chỗ tạo PENDING_SAGA.

- Bước cuối gửi confirm → ACTIVE.

- Lỗi thì gửi cancel cho các bước đã DONE.

- Node xử lý thêm lệnh confirm.

- [ ] Chỉ leader chạy saga và recover(). Bản không phải leader ghi saga PENDING để leader nhận. Lệnh mang fencing token (giữ cách truyền token của 6f07129).

- [ ] Kiểm tra:

- TC75: saga 3 bãi thành công.

- TC76: bước 3 lỗi → bù trừ 2 bước trước; tắt leader giữa lúc bù trừ → leader mới làm tiếp.

- frontend/src/GroupBooking.jsx vẫn chạy.

- Test PD-10 trong routes.test.js vẫn đạt.

- [ ] PR, merge.

### B6 – PD-06 TTL lệnh, back-pressure (issue #23) – sau B2

- [ ] commands.send(): expiration mặc định 10000 ms, đọc từ cấu hình động (config.get('commandTtlMs')).

- [ ] rabbitmq/definitions.json:

- Các cmd.<bãi> có x-dead-letter-routing-key: expired.

- Queue cmd.expired bind parking.dlx, khoá expired.

- [ ] Consumer cmd.expired, chỉ chạy ở leader:

- Lý do expired → commands.status='EXPIRED', báo người dùng qua Socket.IO.

- Lý do delivery_limit → chuyển sang cmd.dead.

- [ ] Publisher nack (reject-publish) → lỗi QUEUE_FULL → route trả 503 kèm Retry-After.

- [ ] Hàng đợi cmd.<bãi>.admin. Node dùng 2 channel: prefetch 16 cho hàng thường, 4 cho hàng admin.

- [ ] Kiểm tra:

- TC55: tắt bãi 20 s → lệnh EXPIRED, không đặt muộn.

- TC59: x-max-length nhỏ → 503, không mất lệnh đã nhận.

- [ ] PR, merge.

### B7 – PD-19 Aggregator theo vùng (issue #37) – sau B1

Nền: feature/PD-19-regional-aggregators (864a936, Hiệp). Xem lại, chỉ cherry-pick phần dùng được.

- [ ] Compose: aggregator-bac-1/2, aggregator-nam-1/2 có ZONE. frontend/nginx.conf chia tải.

- [ ] /api/parkings/availability, /api/parkings/search: gọi thẳng bãi cùng vùng (dùng ordered() của B1). Gửi 1 request sang Aggregator vùng kia với scope=zone. Vùng kia trả kết quả đã gộp kèm danh sách bãi lỗi.

- [ ] Metric cross_zone_requests_total.

- [ ] Kiểm tra: chặng liên vùng mỗi truy vấn giảm từ 3 xuống 1 (đo bằng metric); e2e SCALE=1 đạt.

- [ ] PR, merge.

# Đợt 3

### B8 – PD-14b Failover tự động (issue #32) – sau B3

Nền: feature/PD-14b-auto-failover-epoch (Luận). Lấy a613d05 c13fc62 5129966 088def2. Không lấy 0293d31, 84ee4c8 và các commit merge.

- [ ] Thiết kế nửa trang vào #32: thứ tự CAS → chờ → promote, cửa sổ an toàn.

- [ ] git checkout -b huynh/PD-14b origin/dev && git cherry-pick a613d05 c13fc62 5129966 088def2. Khi xung đột:

- Bỏ thay đổi PD-10 ở leader.js, fencing.js, app.js.

- Giữ failover-manager/, parking-node/src/dynamic-pool.js, epoch.test.js.

- [ ] failover-manager dùng module bầu leader trên dev, khoá /nhom16/election/failover.

- [ ] Bỏ đường tắt x-test-simulate-stale-epoch ở parking-node/src/app.js.

- [ ] Viết lại TC69 thật: bật lại primary cũ → chờ node sẵn sàng → ghi → 409 STALE_DB_EPOCH, và chỉ 1 primary (pg_is_in_recovery()).

- [ ] Bãi A, D: replica chết quá 3 s thì ALTER SYSTEM RESET synchronous_standby_names + pg_reload_conf() và ghi cảnh báo. Phải khớp với cách B3 đặt tham số.

- [ ] Kiểm tra:

- COORD=1 HA=1: TC68 (failover ≤ 15 s), TC69, TC70 (ghi treo ≤ 3 s), TC65, TC66 đạt cùng một lượt.

- Đo scripts/measure-failover.mjs, ghi vào runbook.

- [ ] PR, merge.

### B9 – PD-21 Giới hạn đăng nhập phân tán (issue #39) – sau B4

- [ ] Bảng login_buckets(username PK, tokens REAL, updated_at TIMESTAMPTZ) ở phân mảnh users.

- [ ] aggregator-service/src/auth.js: thay makeLimiter() (đếm trong RAM) bằng một câu UPDATE … RETURNING nguyên tử: nạp lại token theo thời gian, sai thì trừ 1. Giới hạn 5 lần sai trong 15 phút.

- [ ] Kiểm tra: 4 bản Aggregator, 5 lần sai rải đều → lần thứ 6 bị khoá (e2e). Có unit test.

- [ ] PR, merge.

### B10 – PD-25 Metrics, cảnh báo, dashboard (issue #43) – sau B2, B6

- [ ] Thêm metric vào aggregator-service/src/metrics.js và parking-node/src/metrics.js:

- command_duration_seconds

- cmd_redelivered_total

- cmd_dead_total

- cmd_oldest_age_seconds

- aggregator_is_leader

- fencing_rejected_total

- hlc_drift_ms (gọi khi PD-17 của Loan đã merge)

- [ ] observability/prometheus.yml: thêm job cho failover-manager, stats-service, etcd, RabbitMQ /metrics/detailed?family=queue_coarse_metrics.

- [ ] Alertmanager: service trong profile obs, file observability/alertmanager.yml và observability/alerts.yml theo ngưỡng mục 10.2.

- [ ] 2 dashboard observability/grafana/dashboards/ ("Kênh lệnh", "Điều phối"), theo mẫu nhom16.json.

- [ ] Kiểm tra: chạy k6 rồi chụp 2 dashboard; tắt một bãi hoặc làm đầy hàng đợi → cảnh báo bắn.

- [ ] PR, merge.

# Đợt 4 (sau khi thành viên merge việc độc lập)

### B11 – Nối PD-08, PD-04 vào PD-03; TC61 – sau PR PD-08, PD-04 của Hùng, B1, B2

- [ ] Retry của PD-08 bọc consumer lệnh, có cả phản hồi request–reply: lỗi tạm thời thì thử lại theo độ trễ; quá giới hạn thì vào cmd.dead và commands.status='FAILED'.

- [ ] PD-04 phát lệnh nhiều bãi dùng luồng commands của B2. Kết quả từng bãi lưu và hiện trên trang Quản trị.

- [ ] Bỏ skip ở TC61, chạy trên 6 bãi.

- [ ] Kiểm tra:

- TC57, TC58 với COMMAND_MODE=broker.

- TC61: tắt F → 2/3; bật F trong 10 phút → F áp dụng.

- [ ] PR, merge.

### B12 – PD-15 ra 6 bãi – sau PR PD-15 của Loan, B3

- [ ] Bật đọc replica (READ_DATABASE_URL) cho mọi bãi trong mẫu gen-lots.mjs.

- [ ] Kiểm tra: TC71 trên bãi A và một bãi vùng Nam (E).

- [ ] PR, merge.

### B13 – PD-24 trace lệnh qua broker – sau PR PD-24 của Hiệp, B2

- [ ] Gắn traceparent vào header lệnh và phản hồi (commands.send, consumer node, command-replies, consumer agg.replies).

- [ ] Kiểm tra: một trace đặt chỗ ở COMMAND_MODE=broker có đủ HTTP → AMQP lệnh → node → DB → AMQP phản hồi → Socket.IO; chụp ảnh. Ảnh trace saga 3 bãi có bù trừ (sau B5).

- [ ] PR, merge.

### B14 – PD-26 nemesis failover DB, treo leader – sau PR PD-26 của Hiệp, B8

- [ ] tests/jepsen/nemesis.mjs thêm nemesis db (docker compose stop db-x, failover tự động) và leader (docker pause leader 15 s).

- [ ] Bất biến 6 đọc epoch từ etcd và db_epoch.

- [ ] Kiểm tra: --nemesis random --time 300 với 2 seed khác nhau, đạt 6/6 bất biến. Lưu bảng vào tai-lieu/ket-qua-jepsen.md.

- [ ] PR, merge.

# Đợt 5

### B15 – PD-27 Đo trước/sau (issue #45) – sau tất cả

- [ ] tests/load/k6.js: kịch bản 300 người dùng ảo; node scripts/net.mjs B latency 1500.

- [ ] 4 cặp so sánh: COMMAND_MODE http/broker; 3/6 bãi; 2/4 Aggregator; bãi A đồng bộ/bất đồng bộ.

- [ ] Mỗi lần ghi p50, p95, p99, tỉ lệ 504/503, thông lượng; lưu log k6 và ảnh Grafana.

- [ ] tai-lieu/ket-qua-do-so-sanh.md: bảng số liệu, đối chiếu SLO mục 3.3. Không có số ước lượng.

- [ ] TC80: 300 người dùng ảo, bãi chậm 1,5 s → tỉ lệ 504 về 0, p95 trong ngưỡng.

- [ ] PR, merge.

### B16 – Kết thúc

- [ ] Toàn bộ e2e trên dev đạt với các profile coord, ha, scale, obs.

- [ ] PR dev → main.

- [ ] Cập nhật bảng điểm và nhận xét.

# Câu hỏi

(Chưa có. Bước nào chưa rõ thì ghi câu hỏi vào đây rồi dừng.)